АДМИНИСТРАЦИЯ СТЕКЛЯНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

КУПИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

15.03.2021г № 20

с.Стеклянное

**Об организации и проведении первоочередных мероприятий по подготовке к пропуску весеннего паводка в 2021 году на территории Стеклянского сельсовета Купинского района Новосибирской области**

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом Российской Федерации от 21.07.1997 № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений», постановлением правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», и в целях своевременной подготовки и обеспечения безаварийного пропуска паводковых вод, недопущения чрезвычайных ситуаций вследствие весеннего половодья на территории стеклянского сельсовета в 2021 году

1. Утвердить состав противопаводковой комиссии Стеклянского сельсовета согласно приложению № 1.

2. Утвердить план мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод на территории Стеклянского сельсовета в 2021 году, согласно приложению № 2.

3. Противопаводковой комиссии:

3.1. Организовать подготовку необходимых материальных ресурсов, сил и средств на территории в целях оперативного осуществления комплекса мероприятий по защите от затопления населенных пунктов и объектов экономики, оказанию экстренной помощи населению, с началом паводка установить круглосуточное дежурство руководящего состава.

3.2. Разработать и обеспечить до 20.03.2020 года своевременное осуществление комплекса неотложных противопаводковых мероприятий по защите населенных пунктов, хозяйственных объектов от затоплений и подтоплений, подготовке водоохранных зон, водных объектов и периодически затапливаемых территорий к безаварийному пропуску паводковых вод.

3.3. Принять меры по обеспечению устойчивого функционирования систем жизнеобеспечения, защите населения и своевременному его информированию о паводковой обстановке, определить места размещения людей при возможной эвакуации, порядок оказания им медицинской помощи.

3.4. Провести разъяснительную работу с населением и руководителями учреждений по страхованию их имущества.

4. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава Стеклянского сельсовета Е.В.Сасина

|  |
| --- |
| Приложение № 1 к распоряжению администрации  Стеклянского сельсовета  от «15» марта 2021 года № 20 |

**С О С Т А В**

**противопаводковой комиссии Стеклянского сельсовета Купинского района**

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель комиссии: | |
| Сасина Е.В.. - | Глава Стеклянского сельсовета |
| Члены комиссии: | |
| Сасов Н.В. - | Староста деревни Покровка |
| Циммер В.Л.. - | Староста деревни Орловка |
|  |  |
| Кондратова Н.Н. - | Фельдшер Стеклянского ФАПа (по согласованию); |
|  |  |
| Дюла С.А. - | Директор ОАО «Стеклянное»; |
|  |  |
| Тимонов С.Ю. - | директор МБОУ Стеклянская СОШ ( по согласованию); |
|  |  |
|  |  |
| Тимонов В.А. - | Участковый уполномоченный полиции ОМВД России по Купинскому району (по согласованию); |
| Ахмаев А.Ф. - | Начальник отдельного пожарного поста с.Стеклянное  ПЧ-113 (по согласованию); |

|  |
| --- |
| Приложение № 2  к распоряжению администрации  Стеклянского сельсовета  от «15» марта 2021 года № 20 |

**План**

**первоочередных мероприятий по подготовке к пропуску весеннего паводка в 2021 году**

**на территории Стеклянского сельсовета**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п.п. | Выполняемые мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки  выполнения | Отметка о  выполнении |
|  | Создать противопаводковую комиссию по обеспечению безаварийного пропуска весеннего половодья в 2021 году. | Глава Стеклянского сельсовета | До 15.03.2021 г. |  |
|  | Подготовить нормативные правовые акты и распорядительные документы с целью организации работ по подготовке к безаварийному пропуску весеннего половодья в 2021 г. и обеспечения безопасной эксплуатации ГТС, защиты населённых пунктов и объектов экономики, расположенных в зонах возможного подтопления, а также жизнеобеспечения населения и создания необходимых резервов. | Глава Стеклянского сельсовета | До 15.03.2021 г |  |
|  | Совместно с руководителями организаций, предприятий и учреждений, расположенных на территории поселения, уточнить состав сил и средств, привлекаемых при угрозе возникновения или возникновении ЧС, вызванных весенним половодьем для проведения мероприятий по эвакуации населения из зон затопления и его первоочередного жизнеобеспечения | Глава Стеклянского сельсовета, противопаводковая комиссия | До 15.03.2021 г . |  |
|  | По результатам прошлых периодов весеннего половодья и ледохода спрогнозировать зоны предполагаемых затоплений (подтоплений) с целью организации на них постов круглосуточного дежурства. | Глава Стеклянского сельсовета, руководители учреждений | До 15.03.2021 г |  |
|  | Организовать проведение разъяснительной работы среди населения по страхованию жизни, здоровья и имущества физических лиц от последствий подтопления (затопления) населенных пунктов паводковыми водами. | Глава Стеклянского сельсовета, руководители учреждений | До 15.03.2021 г |  |
|  | Изготовить знаки и информационные щиты, запрещающие выход людей на лёд и обеспечить их установку по берегам водоёмов | Глава Стеклянского сельсовета | До 20.11.2020 г. |  |
|  | Подготовить информационный и агитационный материал для проведения разъяснительной работы среди населения и учащихся школ о мерах безопасности в период весеннего ледохода. | Глава Стеклянского сельсовета, директор Стеклянской школы. | До 15.03.2021 г |  |
|  | Выполнить мероприятия по очистке постоянных и временных водотоков в границах населенных пунктов, завершить запланированные в текущем году инженерные мероприятия по отводу от населенных пунктов талых и дождевых вод. | Глава Стеклянского сельсовета, руководители учреждений | До 15.03.2021 г |  |
|  | Проверить участки возможных размывов внутрипоселковых дорог в период паводка, определить перечень и объём работ, необходимых материалов для организации переходов и переездов в местах затопления дорог в населённых пунктах. | Глава Стеклянского сельсовета, руководители учреждений | До 15.03.2021 г |  |
|  | Провести мероприятия по сбору, утилизации и вывозу мусора на свалки твердых бытовых отходов. Выявить места незаконно организованных свалок мусора, принять меры к их устранению. | Глава Стеклянского сельсовета, руководители учреждений | До 15.11.2021 г. |  |
|  | Провести ревизию всех водозаборных устройств, и водонапорных башен, спланировать мероприятия по защите их от попадания талых вод и других загрязняющих веществ, создать запас дезинфицирующих веществ по обеззараживанию питьевой воды. | Директор МУП ЖКХ | До 15.03.2021 г |  |
|  | Обеспечить размещение в сети Интернет на официальном сайте администрации информации о проводимых мероприятиях по обеспечению безаварийного прохождения весеннего половодья в 2021 году. | Глава Стеклянского сельсовета, руководители учреждений | Постоянно, до  окончания периода  весеннего половодья |  |